**Ретроспектива**

В результате выполнения ТЗ задача выполнена в полном объеме и без изменений. Задача была выполнена в срок, для этого потребовалось 80 человеко-часов.

Трудности вызвали Unit-тесты и работа, так как изучать пришлось с нуля. Также были проблемы с работой файлов, так как пришлось вспоминать как работать с ними.

Написание документации заняло 7 часов.

ТЗ было написано в достаточном объеме для реализации, не нашел ни ошибок, ни противоречий. Макет для интерфейса была понятно, но с несколькими деталями не согласен (например, увеличение кнопок – на макете слишком маленькие).

Ошибок примечаний от руководителей не было. Были не до конца понятные формулировки (скорее всего из-за моего опыта).

Проблем с версионным контролем не возникло, со средой разработки также не возникло проблем. Проблема возникла вначале, потому что пришлось изучать новый язык программирования. Удалось следовать индивидуальной модели ветвления.

Затруднения при проведении приемочного тестирования не возникали. Приемочное тестирование пришлось проводить 2 раза. Из-за неправильной верстки пришлось. Нужно улучшить навык написания кода, увеличить скорость печати, а также более углубиться в создание интерфейсов.

В результате проделывания работы был изучен новый язык программирования, а также некоторые библиотеки такие как: JSON.NET, NUnit. Получен первый опыт в создании Desktop приложений с интерфейсом. Проект можно считать завершенным успешно, так как он был выполнен в срок и был получен новый опыт с новым языком программирования и его библиотеками.